QR KODLU RESTORAN MENÜ

VE
SİPARİŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı Proje Analiz, Tasarım, Mimari ve 20 Günlük Geliştirme Planı

ASP.NET Core MVC • Entity Framework Core • SQL Server • Identity

02230202029

Fatma Nur KÖŞTEN

# İçindekiler

- 1. Projenin Amacı ve Kapsamı

- 2. Problem Tanımı ve Çözüm Yaklaşımı

- 3. Proje Hedefleri

- 4. Kullanıcı Rolleri ve Yetki Matrisi

- 5. Fonksiyonel Gereksinimler

- 6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- 7. Sistem Mimarisi

- 8. Veritabanı Tasarımı ve ER Diyagramı

- 9. QR Kod Tasarımı ve Güvenliği

- 10. Menü ve Ürün Yönetimi

- 11. Sepet ve Sipariş Yönetimi

- 12. Personel ve Mutfak İş Akışı

- 13. Garson Çağırma ve Hesap İsteği

- 14. Kullanım Senaryoları ve Diyagramlar

- 15. Güvenlik Tasarımı

- 16. Hata Yönetimi ve Veri Güvenilirliği

- 17. Test Stratejisi

- 18. 20 İş Günlük Geliştirme Planı

- 19. MVP / Sonraki Sürüm Ayrımı

- 20. Demo Senaryosu

- 21. Sonuç ve Başarı Kriterleri

# 1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Projenin amacı; restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde masa üzerinde bulunan QR kodların telefon kamerası ile okutulması sonrasında müşteriye ilgili masaya ait dijital menünün sunulması ve müşterinin isterse bu menü üzerinden sipariş oluşturabilmesidir. Sistem yalnızca basılı menüyü dijitalleştirmeyi değil; menü, masa, QR, sipariş ve personel süreçlerini merkezi bir web uygulamasında birleştirmeyi hedefler.

Sağlanan başlangıç dokümanında; yetkilendirme, işletme bilgileri, kategori ve ürün yönetimi, masa/QR yönetimi, dijital menü, sepet, sipariş, personel ve mutfak ekranları, garson çağırma, arama-filtreleme ve raporlama başlıkları tanımlanmıştır.

## 1.1. 20 günlük proje için kapsam kararı

20 iş günü kısıtı nedeniyle ilk sürümde güvenilirliği riske sokacak online ödeme, harici SMS/e-posta doğrulama, zorunlu gerçek zamanlı altyapı, çoklu şube ve karmaşık stok otomasyonu çekirdek kapsamın dışında tutulacaktır. Bunlar ikinci sürüm için genişleme alanlarıdır.

| Öncelik | Kapsam | Karar |
| --- | --- | --- |
| P0 | Kimlik doğrulama ve roller | Kesinlikle yapılacak |
| P0 | Kategori / ürün / masa yönetimi | Kesinlikle yapılacak |
| P0 | QR ile masaya özel menü | Kesinlikle yapılacak |
| P0 | Sepet ve sipariş | Kesinlikle yapılacak |
| P0 | Personel / mutfak sipariş ekranı | Kesinlikle yapılacak |
| P0 | Hata yönetimi ve test | Kesinlikle yapılacak |
| P1 | Dashboard ve temel raporlar | Zaman kalırsa; tercihen yapılacak |
| P1 | Garson çağır / hesap iste | Çekirdek sürüme alınabilir |
| P2 | SignalR ile canlı güncelleme | İlk sürümde zorunlu değil |
| P2 | Online ödeme | İlk sürüm dışında |
| P2 | Çoklu şube / SaaS | İlk sürüm dışında |

# 2. Problem Tanımı ve Çözüm Yaklaşımı

Geleneksel basılı menüler fiyat değişikliklerinde yeniden basım maliyeti doğurur; ürünün geçici olarak satıştan kaldırılması menü üzerinde kolay yönetilemez ve siparişin masa, personel ve mutfak arasındaki aktarımı manuel kalabilir. Proje bu süreçleri tek bir sistemde toplar.

| Problem | Sistem çözümü |
| --- | --- |
| Basılı menü güncelleme maliyeti | Ürün ve fiyatların yönetim panelinden güncellenmesi |
| Müşterinin menü araması | Mobil uyumlu kategorili dijital menü |
| Masanın manuel belirtilmesi | QR token ile masanın otomatik belirlenmesi |
| Siparişin personele aktarılması | Merkezi sipariş ekranı |
| Mutfakta sipariş takibi | Sipariş durumları ve mutfak ekranı |
| Satışı biten ürün | Aktif/pasif ürün durumu |
| Yetkisiz yönetim | Identity + role-based authorization |
| Hatalı/yarım sipariş kaydı | Sunucu tarafı doğrulama + transaction |

# 3. Proje Hedefleri

Her masa için benzersiz ve doğrulanabilir QR kod oluşturmak.

Müşterinin uygulama kurmadan mobil tarayıcı üzerinden menüye erişmesini sağlamak.

Menü, kategori, ürün, fiyat ve satış durumlarını yetkili kullanıcıların yönetebilmesini sağlamak.

QR üzerinden gelen siparişin hangi masaya ait olduğunu güvenilir biçimde belirlemek.

Fiyat ve toplam tutarı güvenilmeyen istemci verisine bırakmadan sunucu tarafında hesaplamak.

Siparişleri kontrollü durum geçişleriyle personel ve mutfak süreçlerine aktarmak.

Yetkisiz erişimleri engellemek ve kritik işlemleri doğrulamak.

20 günlük geliştirme süresinde test edilebilir ve sürdürülebilir bir kod tabanı oluşturmak.

# 4. Kullanıcı Rolleri ve Yetki Matrisi

| İşlem | Müşteri | Personel | Mutfak | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menüyü görüntüleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sepet oluşturma | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Sipariş oluşturma | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Sipariş durumunu görme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sipariş durumunu değiştirme | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kategori yönetimi | - | - | - | ✓ |
| Ürün yönetimi | - | - | - | ✓ |
| Masa yönetimi | - | - | - | ✓ |
| QR yönetimi | - | - | - | ✓ |
| Personel yönetimi | - | - | - | ✓ |
| Raporlar | - | Sınırlı | - | ✓ |
| Garson çağrısını yönetme | - | ✓ | - | ✓ |

# 5. Fonksiyonel Gereksinimler

| ID | Gereksinim | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Kullanıcı giriş ve yetkilendirme | Admin/personel yönetim ekranına güvenli giriş yapabilmelidir. |
| FR-02 | Restoran bilgileri | İşletme adı, logo, adres, telefon ve çalışma bilgileri yönetilebilmelidir. |
| FR-03 | Kategori yönetimi | Kategori ekleme, düzenleme, sıralama ve aktif/pasif işlemleri yapılabilmelidir. |
| FR-04 | Ürün yönetimi | Ürün adı, açıklama, fiyat, görsel, kategori ve satış durumu yönetilebilmelidir. |
| FR-05 | Masa yönetimi | Masa adı/numarası ve aktif/pasif durumu yönetilebilmelidir. |
| FR-06 | QR yönetimi | Her aktif masa için benzersiz QR üretilebilmelidir. |
| FR-07 | Dijital menü | Müşteri kategorilere göre ürünleri mobil uyumlu görüntüleyebilmelidir. |
| FR-08 | Arama/filtreleme | Ürün adına göre arama ve kategori bazlı filtreleme yapılabilmelidir. |
| FR-09 | Sepet | Ürün ekleme, adet değiştirme, silme ve not ekleme yapılabilmelidir. |
| FR-10 | Sipariş | Müşteri siparişi masaya bağlı olarak oluşturabilmelidir. |
| FR-11 | Sipariş durumu | Yeni, onaylandı, hazırlanıyor, hazır, servis edildi, iptal edildi durumları yönetilebilmelidir. |
| FR-12 | Mutfak ekranı | Onaylanan siparişler hazırlanma sürecinde görüntülenebilmelidir. |
| FR-13 | Garson çağır | Müşteri masadan personel talebi oluşturabilmelidir. |
| FR-14 | Hesap iste | Müşteri masadan hesap talebi oluşturabilmelidir. |
| FR-15 | Raporlama | Günlük/haftalık/aylık temel satış ve sipariş istatistikleri gösterilebilmelidir. |

# 6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

| Alan | Gereksinim | Uygulama kararı |
| --- | --- | --- |
| Güvenlik | Yetkisiz erişim engellenmeli | ASP.NET Core Identity + Authorization |
| Veri bütünlüğü | Sipariş yarım kaydedilmemeli | Database transaction |
| Doğruluk | Fiyat istemciden kabul edilmemeli | Server-side fiyat hesaplama |
| Performans | Menü hızlı açılmalı | Sorgu optimizasyonu + uygun index |
| Kullanılabilirlik | Telefon ekranında rahat kullanılmalı | Mobile-first Bootstrap |
| Hata yönetimi | Beklenmeyen hatalar kontrollü gösterilmeli | Global exception handling |
| Bakım | Kod değişiklikleri güvenli yapılmalı | Katmanlı yapı + DTO/ViewModel |
| Test edilebilirlik | Kritik servisler test edilebilmeli | Business service ayrımı |
| Geri dönüş | Hatalı değişiklik geri alınabilmeli | Git branch + düzenli commit |

# 7. Sistem Mimarisi

Önerilen mimari, 20 günlük sürede gereksiz karmaşıklık oluşturmadan sorumlulukların ayrılmasını sağlar. Web katmanı HTTP isteklerini ve ekranları yönetir; Business katmanı iş kurallarını uygular; DataAccess veritabanı erişimini yapar; Entities ortak domain modellerini içerir.

Şekil 1. Önerilen sistem mimarisi

## 7.1. Katman sorumlulukları

| Katman | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Web | Controller, View, ViewModel, authentication flow, HTTP validation |
| Business | Sipariş toplamı, durum geçişleri, QR doğrulama gibi iş kuralları |
| DataAccess | DbContext, EF Core, sorgular, transaction işlemleri |
| Entities | Entity, enum ve ortak domain tanımları |
| Tests | Kritik iş kurallarının otomatik testleri |

# 8. Veritabanı Tasarımı ve ER Diyagramı

Veritabanı tasarımında amaç; sipariş geçmişinin bozulmaması, ürün fiyatlarının sipariş anındaki değerinin korunması, masa-QR ilişkisinin güvenilir tutulması ve ilişkisel bütünlüğün database tarafından desteklenmesidir.

Şekil 2. Kavramsal ER ilişkileri

| Tablo | Önerilen alanlar | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Restaurants | Id, Name, LogoUrl, Address, Phone, Description, IsActive | İşletme bilgileri |
| Tables | Id, RestaurantId, TableNumber, Name, QrToken, IsActive | Masa ve benzersiz QR token |
| Categories | Id, RestaurantId, Name, DisplayOrder, IsActive | Menü kategorileri |
| Products | Id, CategoryId, Name, Description, Price, ImageUrl, IsAvailable | Satılabilir ürün |
| Orders | Id, TableId, OrderNumber, Status, TotalAmount, CreatedAt, UpdatedAt | Sipariş üst bilgisi |
| OrderItems | Id, OrderId, ProductId, ProductNameSnapshot, UnitPrice, Quantity, Note | Sipariş satırları |
| AspNetUsers | Identity alanları + Role ilişkisi | Yönetim kullanıcıları |
| ServiceRequests | Id, TableId, Type, Status, CreatedAt | Garson çağır / hesap isteği |

Kritik veri tasarımı kararı OrderItems tablosunda UnitPrice ve tercihen ProductNameSnapshot tutulmalıdır. Böylece ürün fiyatı daha sonra değişse bile geçmiş siparişin tutarı ve adı değişmez. Sipariş toplamı da kayıt sırasında sunucu tarafında hesaplanır.

# 9. QR Kod Tasarımı ve Güvenliği

QR kodun amacı yalnızca bir URL taşımak değildir; URL üzerinden gelen masa bağlamının güvenilir biçimde doğrulanması gerekir. Bu nedenle doğrudan tahmin edilebilir TableId kullanmak yerine rastgele üretilen bir QrToken tercih edilir.

| Aşama | Kontrol |
| --- | --- |
| 1 | QR URL'si alınır. |
| 2 | QrToken database'de aranır. |
| 3 | Masa aktif mi kontrol edilir. |
| 4 | Masa ilgili restoranla eşleşiyor mu kontrol edilir. |
| 5 | Token geçerliyse menü açılır. |
| 6 | Geçersizse kontrollü 404/erişim mesajı gösterilir. |

Örnek mantıksal URL: /menu/{restaurantToken}/{tableToken}

Güvenlik notu Kullanıcı URL'deki tokenı değiştirerek başka masaya erişmeye çalışsa bile server-side doğrulama yapılmadan menü bağlamı oluşturulmamalıdır. Ayrıca pasif masa tokenları geçersiz sayılmalıdır.

# 10. Menü ve Ürün Yönetimi

Kategori sıralaması DisplayOrder ile belirlenir.

Pasif kategori veya ürün müşteri menüsünde gösterilmez.

Ürün fiyatı decimal/numeric olarak tutulur; double/float kullanılmaz.

Ürün görselleri dosya yolu/URL olarak tutulur; veritabanına büyük binary dosya gömmek ilk sürümde tercih edilmez.

Silme işlemlerinde sipariş geçmişinin bozulmaması için ürünleri fiziksel silmek yerine pasif hale getirmek tercih edilebilir.

Menü sorguları yalnızca aktif kategori ve satışı açık ürünleri getirir.

# 11. Sepet ve Sipariş Yönetimi

Sepet müşteri tarafında tutulabilir; ancak sipariş oluşturulurken sepet içeriği güvenilir kabul edilmemelidir. Sunucu, gelen ProductId ve Quantity değerlerini tekrar sorgulamalı; ürünün aktif olup olmadığını ve geçerli fiyatını kontrol etmelidir.

## 11.1. Güvenli sipariş oluşturma algoritması

İstekten masa/token ve ürün satırlarını al.

QR tokenı ve masayı doğrula.

Her ProductId için database'den güncel ürünü getir.

Ürün aktif mi ve satışta mı kontrol et.

Quantity > 0 ve makul bir üst sınır içinde mi kontrol et.

UnitPrice değerini database'den al.

Toplamı server tarafında hesapla.

Order ve OrderItem kayıtlarını aynı transaction içinde oluştur.

Transaction başarılıysa commit et.

Başarısızsa rollback et ve kontrollü hata döndür.

Şekil 3. Sipariş oluşturma sequence diyagramı

# 12. Personel ve Mutfak İş Akışı

Başlangıç sürümünde sipariş durumları kontrollü bir state machine mantığıyla ilerletilmelidir.

| Mevcut durum | İzin verilen geçişler |
| --- | --- |
| Yeni Sipariş | Onaylandı / İptal Edildi |
| Onaylandı | Hazırlanıyor / İptal Edildi |
| Hazırlanıyor | Hazır |
| Hazır | Servis Edildi |
| Servis Edildi | Tamamlandı |
| İptal Edildi | Son durum; tekrar aktif edilmez |

Şekil 4. Müşteri sipariş akışı

# 13. Garson Çağırma ve Hesap İsteği

Başlangıç dokümanındaki garson çağırma ve hesap isteme özellikleri, sipariş sisteminden bağımsız küçük bir ServiceRequests yapısı ile yönetilebilir. Bu sayede sipariş tablosunun anlamı bozulmaz.

| Alan | Örnek |
| --- | --- |
| Type | CallWaiter / RequestBill |
| Status | Pending / Acknowledged / Completed |
| TableId | Talebin geldiği masa |
| CreatedAt | Talep zamanı |
| HandledBy | İşleyen personel |

# 14. Kullanım Senaryoları ve Diyagramlar

## 14.1. Use Case Diyagramı

Şekil 5. Ana kullanım senaryoları

## 14.2. Temel kullanım senaryosu: Müşterinin sipariş vermesi

| Alan | Açıklama |
| --- | --- |
| Aktör | Müşteri |
| Ön koşul | Masa aktif ve QR token geçerli |
| Başlangıç | Müşteri QR kodu okutur |
| Ana akış | Menü açılır → ürün seçilir → sepete eklenir → sipariş gönderilir → sunucu doğrular → sipariş kaydedilir |
| Alternatif akış | Ürün satışta değilse sipariş reddedilir ve kullanıcıya güncel menü gösterilir |
| Hata | Database hatası oluşursa transaction rollback olur ve sipariş başarısız mesajı gösterilir |
| Sonuç | Sipariş Yeni Sipariş durumunda kaydedilir |

# 15. Güvenlik Tasarımı                                                                                                                            15.1. Authentication / Authorization

ASP.NET Core Identity kullanılmalıdır.

Admin ve Personel rollerine göre [Authorize(Roles = ...)] uygulanmalıdır.

Controller seviyesinde ve kritik servis seviyesinde yetki kontrolleri yapılmalıdır.

Şifreler framework tarafından hashlenmeli; düz metin tutulmamalıdır.

CSRF koruması için MVC anti-forgery mekanizması kullanılmalıdır.

## 15.2. Input validation

ViewModel üzerinde DataAnnotations veya FluentValidation benzeri validation uygulanabilir.

Fiyat, adet, ID ve token gibi değerler server tarafında tekrar doğrulanmalıdır.

Entity modelleri doğrudan POST edilmek yerine uygun ViewModel/DTO kullanılmalıdır.

Dosya yüklemelerinde uzantı, MIME tipi ve boyut kontrolü yapılmalıdır.

## 15.3. Yetki matrisi

Müşteri tarafında kimlik doğrulaması zorunlu değildir; ancak yönetim fonksiyonlarının tamamı kimlik doğrulama ve rol kontrolü gerektirir.

# 16. Hata Yönetimi ve Veri Güvenilirliği                                                                                                16.1. Hata sınıfları

| Hata | Davranış |
| --- | --- |
| 404 | Kayıt bulunamadı sayfası / kontrollü mesaj |
| 403 | Yetki yok sayfası |
| Validation | Alan bazlı kullanıcı mesajı |
| Database exception | Log + genel hata mesajı; hassas detay kullanıcıya verilmez |
| Concurrency/çakışma | Güncel veri tekrar okunur veya kontrollü hata gösterilir |
| Geçersiz QR | Menü erişimi reddedilir |

## 16.2. Çökme riskini azaltma prensipleri

Global exception handling eklenmesi.

Critical service metotlarının null ve sınır durumlarının ele alınması.

Database bağlantısı ve migration durumunun geliştirme/teslim öncesinde doğrulanması.

Production ortamında detaylı exception stack trace'in kullanıcıya gösterilmemesi.

Log kayıtlarının kritik hataları teşhis edebilecek seviyede tutulması.

Yeni özellik eklemeden önce mevcut kritik senaryoların tekrar çalıştırılması.

# 17. Test Stratejisi

Testler yalnızca son gün yapılmamalıdır. Her modül tamamlandığında kısa fonksiyonel test, kritik iş kurallarında otomatik test ve 18-19. günlerde uçtan uca test uygulanmalıdır.

| Test ID | Senaryo | Beklenen sonuç |
| --- | --- | --- |
| T01 | Geçerli admin login | Dashboard açılır |
| T02 | Personel admin URL'sine erişir | 403/erişim reddi |
| T03 | Geçersiz QR token | Menü açılmaz |
| T04 | Pasif masa QR'ı | Menü erişimi reddedilir |
| T05 | Pasif ürün sepete eklenmeye çalışılır | Server siparişi reddeder |
| T06 | Frontend fiyatı değiştirilir | Server DB fiyatını kullanır |
| T07 | Quantity = 0 | Validation hatası |
| T08 | Yeni sipariş oluşturulur | Order + OrderItems birlikte oluşur |
| T09 | OrderItem kaydı sırasında hata | Transaction rollback |
| T10 | Ürün fiyatı siparişten sonra değiştirilir | Eski sipariş tutarı değişmez |
| T11 | Sipariş durumu atlanmaya çalışılır | Geçiş reddedilir |
| T12 | Garson çağrısı | İlgili masa talebi oluşur |
| T13 | Mobil menü | Telefon ekranında kullanılabilir |
| T14 | Arama | Doğru ürünler listelenir |
| T15 | Rapor | Sipariş verileriyle tutarlı sonuç verir |

Test prensibi Bir test başarısızsa o modül 'tamamlandı' kabul edilmemelidir. Özellikle sipariş oluşturma, fiyat hesaplama, QR doğrulama ve yetkilendirme için 'manuel olarak çalışıyor' yeterli değildir; sınır durumları da test edilmelidir.

# 18. 20 İş Günlük Geliştirme Planı

| Gün | Plan |
| --- | --- |
| 1 | Gereksinim analizi, kapsam kilitleme, kullanıcı rolleri, ekran listesi |
| 2 | ER diyagramı, tablo alanları, ilişkiler, index/constraint tasarımı |
| 3 | Solution, katmanlar, DbContext, EF Core migration, SQL Server |
| 4 | Identity, login, roller, authorization, temel güvenlik |
| 5 | Admin layout, dashboard iskeleti, navigation |
| 6 | Kategori CRUD + validation + test |
| 7 | Ürün CRUD + görsel + fiyat + aktif/pasif + test |
| 8 | Masa yönetimi + aktif/pasif + QR token altyapısı |
| 9 | QR üretme, görüntüleme, yazdırma ve token doğrulama |
| 10 | Mobil dijital menü + kategori + ürün detay + arama |
| 11 | Sepet + adet + not + server-side fiyat doğrulama |
| 12 | Sipariş oluşturma + transaction + sipariş numarası |
| 13 | Personel sipariş ekranı + durum geçişleri |
| 14 | Mutfak ekranı + hazırlanıyor/hazır akışı |
| 15 | Müşteri sipariş durum ekranı + temel polling |
| 16 | Admin sipariş listesi + filtreleme + dashboard |
| 17 | Güvenlik denetimi + exception handling + logging |
| 18 | Uçtan uca test: QR → Menü → Sepet → Sipariş → Mutfak |
| 19 | Bug fixing, responsive test, browser/device test, veri yedekleme |
| 20 | Final build/publish, demo verisi, dokümantasyon, sunum provası |

Kapsam kilitleme kuralı 12. günden sonra yeni çekirdek özellik eklemek yalnızca mevcut sistem stabil ve testleri geçiyorsa düşünülebilir. 17. günden itibaren odak tamamen güvenilirlik, hata düzeltme ve teslimata dönmelidir.

# 19. MVP / Sonraki Sürüm Ayrımı

| Özellik | 20 günlük sürüm | Sonraki sürüm |
| --- | --- | --- |
| QR menü | ✓ | Geliştirilebilir |
| Sipariş | ✓ | Geliştirilebilir |
| Personel/mutfak | ✓ | Canlı güncellenebilir |
| Garson çağır / hesap | ✓ | Bildirimlerle geliştirilebilir |
| Temel rapor | ✓ | Detaylandırılabilir |
| SignalR | Opsiyonel | ✓ |
| Online ödeme | - | ✓ |
| Çoklu dil | - | ✓ |
| Alerjen/kalori | - | ✓ |
| Ürün ekstra seçenekleri | Basit tutulabilir | ✓ |
| Kampanya/kupon | - | ✓ |
| Rezervasyon | - | ✓ |
| Çoklu şube | - | ✓ |
| Stok otomasyonu | - | ✓ |
| Yazıcı entegrasyonu | - | ✓ |

Sağlanan başlangıç dosyasında da online ödeme, çoklu dil, alerjen, ürün seçenekleri, kampanya, rezervasyon, yazıcı, SignalR, çoklu şube ve stok gibi geliştirmeler temel fonksiyonlardan sonra yapılabilecek özellikler olarak listelenmiştir.

# 20. Demo Senaryosu

Admin sisteme giriş yapar.

Admin 'Burgerler' kategorisini oluşturur.

Admin Cheeseburger ve Kola ürünlerini ekler.

Admin Masa 8'i oluşturur.

Admin Masa 8 için QR kod üretir.

QR kod telefonla okutulur.

Mobil menüde Masa 8 bilgisi doğrulanır.

Müşteri 2 Cheeseburger + 2 Kola seçer.

Müşteri sepette ürünleri ve toplamı kontrol eder.

Müşteri siparişi gönderir.

Sunucu ürünlerin güncel fiyatlarını database'den alarak toplamı hesaplar.

Sipariş transaction ile kaydedilir.

Personel siparişi görür ve onaylar.

Mutfak siparişi 'Hazırlanıyor' durumuna alır.

Mutfak siparişi 'Hazır' durumuna alır.

Personel 'Servis Edildi' durumunu verir.

Müşteri sipariş durumunu görür.

Admin dashboard'da sipariş ve satış istatistiğini kontrol eder.

# 21. Sonuç ve Başarı Kriterleri

Projenin başarılı kabul edilmesi için yalnızca ekranların açılması yeterli değildir. Sistem, temel kullanıcı senaryosunu baştan sona veri kaybı olmadan tamamlayabilmelidir.

| Başarı kriteri | Kabul ölçütü |
| --- | --- |
| QR güvenilirliği | Geçerli QR doğru masayı açar; geçersiz/pasif QR reddedilir. |
| Menü | Mobil cihazda hızlı ve doğru ürün/fiyat gösterilir. |
| Sipariş | Sipariş doğru masa ve ürünlerle kaydedilir. |
| Fiyat | Toplam yalnızca server/database verisi üzerinden hesaplanır. |
| Veri bütünlüğü | Order + OrderItems birlikte kaydedilir; hata halinde rollback olur. |
| Yetkilendirme | Admin/personel sınırları korunur. |
| Sipariş akışı | Geçersiz durum atlamaları engellenir. |
| Hata yönetimi | Beklenmeyen hatalar kontrollü sayfaya yönlendirilir ve loglanır. |
| Test | Kritik test senaryoları başarılıdır. |
| Demo | QR → Menü → Sipariş → Mutfak → Servis akışı kesintisiz tamamlanır. |